ВЫПИСКА

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной  инфраструктуры в муниципальном образовании Шиховское сельское поселение» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской области от 24.12.2020 № 443

Приложение № 1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников финансирования тыс. руб. | Источники финансирования | Расходы (план, факт) тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО Шиховское сельское поселение» на 2021-2025 годы | 54183,8 | областной бюджет | 1500,0 | 1611,9 | 4700,0 | 5665,3 | 5202,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет (МБТ) | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2711,8 | 5785,4 | 8281,2 | 7144,4 | 5341,9 |  |
|  |  |  | население | 864,0 | 692,9 | 1473,7 | 815,5 | 619,2 |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели | 50,0 | 126,2 | 805,0 | 276,2 | 432,2 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3536,5 | областной бюджет |  |  |  | 1858,8 | 1674,1 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1,9 | 1,7 |  |
| 1.1.1 1.1.2 | Содержание дорог вне границ поселения, в том числе: Передача полномочий по очистке дорог от снега вне границ поселений | 85 85 | районный бюджет (МБТ) | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет (МБТ) | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Содержание и ремонт дорог в границах поселения, в том числе: | 7811,9 35654,8 | областной бюджет | 1500,0 | 1611,9 | 4700,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3625,8 | 6564,8 | 10259,9 | 10523,2 | 4681,1 |  |
| 1.2.1 | Очистка дорог от снега | 18332,5 | местный бюджет | 1700,0 | 3078,0 | 2750,0 | 7446,9 | 3357,6 |  |
| 1.2.2 | Грейдирование дорог | 5291,5 | местный бюджет | 400,0 | 703,0 | 2000,0 | 988,5 | 1200,0 |  |
| 1.2.3 | Устройство и ремонт дорог | 5543,7 | местный бюджет | 385,6 | 1229,4 | 1781,2 | 2024,0 | 123,5 |  |
| 1.2.4 | Выравнивание дорожного полотна, планировка и сбивание наледи автогрейдером | 319,3 | Местный бюджет | 0 | 255,5 | 0 | 63,8 | 0 |  |
| 1.2.5 | Устройство и ремонт дорог в рамках ППМИ, в том числе: | 24712,5 | областной бюджет | 1500,0 | 1611,9 | 4700,0 | 3806,6 | 3527,9 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 226,2 | 479,8 | 1450,0 | 594,4 | 660,8 |  |
|  |  |  | население | 864,0 | 692,9 | 1473,7 | 815,5 | 619,2 |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели | 50,0 | 126,2 | 805,0 | 276,2 | 432,2 |  |
| 1.2.5.1 | Ремонт дороги по ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Янтарная д. Барамзы | 2640,2 | областной бюджет | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 226,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | население | 864,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5.2. | Время хороших дорог» ремонт дороги ул. Покровская (западная часть) в деревне Барамзы Слободского района Кировской области | 703,4 | областной бюджет | 0 | 427,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 94,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | население |  | 141,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  | 39,8 |  |  |  |  |
| 1.2.5.3. | «Стезя в чудесный уголок» ремонт дороги ул. Чудесная дер. Шмагины Слободского района Кировской области | 2207,4 | областной бюджет | 0 | 1184,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 385,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | население |  | 551,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  | 86,4 |  |  |  |  |
| 1.2.5.4. | «Родная улица» ремонт дороги по ул. Центральная дер. Шихово Слободского района Кировской области | 3917,1 | областной бюджет | 0 | 0 | 2000,0 650,0 817,1 450,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | население |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5.5. | «Улица счастья» ремонт дороги по ул. Строителей, ул.Луговая дер.Зониха Слободского района Кировской области | 2499,1 | областной бюджет | 0 | 0 | 1500,0 450,0 399,1 150,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | население |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5.6. | «Надежда» ремонт дороги ул. Суворовская д.Суворовы Слободского района Кировской области | 2012,5 | областной бюджет | 0 | 0 | 1200,0 350,0 257,5 205,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | население |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5.7. | «Дорога к цели» ремонт дороги по ул. Прекрасная в д. Балабаны Слободского района (протяженностью 750 м.) | 2453,2 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 1700,0 267,4 364,3 121,5 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | население |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.8. | «Дорога мечты» ремонт дороги от ул Проезжая до ул Раменская в д. Трушковы Слободского района Кировской области (протяженностью 300 м.) | 3039,5 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2106,6 327,0 451,2 154,7 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | население юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.9 | «Майская дорога жизни» Ремонт дороги ул. Майская д.Запиваловы Слободского района Кировской области | 3404,506 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379,749 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 340,451 |  |
|  |  |  | население юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  | 343,855 340,451 |  |
| 1.2.5.10 | "Колыбель Земли Вятской" ремонт участка дороги ул. Проселочная с. Никульчино Слободского района Кировской области | 1835,551 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148,115 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 320,325 |  |
|  |  |  | население юридические лица и индивидуальные предприниматели |  |  |  |  | 275,333 91,778 |  |
| 1.3 1.3.1 1.3.2 | Проектная и сметная документация, в том числе: Изготовление и проверка смет Услуги по разработке проектов организации дорожного движения | 439,7 | местный бюджет | 0 | 39,7 | 300,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | 163,2 | местный бюджет | 0 | 39,7 | 50,0 | 50,0 | 23,5 |  |
|  |  | 250,0 |  | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |  |

Глава администрации                                                                                                                                                                                          В.А. Бушуев